| - BỘ NÔNG NGHIỆP &PTNT - KẾ HOẠCH &ĐẦU TƯ - TÀI CHÍNH # ––––––– - Số: /2010/TTLT/BNNPTNT-KHĐT-TC | ##### CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - ––––––––––––––––––––––––– ## Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2010 |
| --- | --- |

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

DỰ THẢO 7

### Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010

### của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

- Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

- Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

- Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và Kế hoạch triển khai số 435/KH-BCĐXDNTM ngày 20/9/2010 của Ban Chỉ đạo trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;

- Liên Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

- Chương I

- QUY ĐỊNH CHUNG

- Điều 1. Phạm vi, đối tượng

- 1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này hướng dẫn các nội dung về quản lý, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn tất cả các xã trong toàn quốc; quy trình, thủ tục về lập kế hoạch, quản lý ngân sách, cấp phát, thanh quyết toán vốn hỗ trợ, vai trò và trách nhiệm của các cấp, các ngành. Các nội dung thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Bộ, ngành khác thì dẫn chiếu.

- 2. Đối tượng áp dụng: Chính quyền và cơ quan quản lý ở địa phương, các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia thực hiện các hoạt động của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

- Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

- 1. Các nội dung, hoạt động của Chương trình phải hướng tới mục tiêu thực hiện 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới ban hành tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 06/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Bộ tiêu chí quốc gia NTM)..

- 2. Phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư địa phương là chính, Nhà nước đóng vai trò định hướng, ban hành các tiêu chí, quy chuẩn, chính sách, cơ chế hỗ trợ, đào tạo cán bộ và hướng dẫn thực hiện. Các hoạt động cụ thể do chính cộng đồng người dân ở thôn, xã bàn bạc dân chủ để quyết định và tổ chức thực hiện.

- 3. Kế thừa và lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ có mục tiêu, các chương trình, dự án khác đang triển khai trên địa bàn nông thôn.

- 4. Thực hiện Chương trình phải gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, có quy hoạch và cơ chế đảm bảo thực hiện các quy hoạch xây dựng NTM đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- 5. Công khai, minh bạch về quản lý, sử dụng các nguồn lực; tăng cường phân cấp, trao quyền cho cấp xã quản lý và tổ chức thực hiện các công trình, dự án của Chương trình; phát huy vai trò làm chủ của người dân và cộng đồng, thực hiện dân chủ cơ sở trong quá trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá.

- 6. Xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; cấp ủy đảng, chính quyền đóng vai trò chỉ đạo, điều hành quá trình xây dựng quy hoạch, đề án, kế hoạch và tổ chức thực hiện. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội vận động mọi tầng lớp nhân dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng NTM.

- Chương II

- TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CÁC NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

- Điều 3. Các bước xây dựng nông thôn mới

- - Bước 1: Thành lập hệ thống quản lý, thực hiện

- - Bước 2: Tổ chức thông tin, tuyên truyền về thực hiện chương trình

- - Bước 3:  Khảo sát đánh giá thực trạng nông thôn theo 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia NTM.

- - Bước 4:  Xây dựng quy hoạch NTM của xã.

- - Bước 5: Lập, phê duyệt đề án xây dựng NTM của xã

- - Bước 6:  Tổ chức thực hiện đề án

- - Bước 7: Giám sát, đánh giá và báo cáo về tình hình thực hiện chương trình.

- Điều 4. Hệ thống quản lý, thực hiện chương trình

1. Cấp tỉnh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là tỉnh):

a) Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng NTM cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân (sau đây viết tắt là UBND) tỉnh làm trưởng ban, Phó Trưởng ban thường trực là Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 01 Phó Trưởng ban là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan. Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh gồm Trưởng ban, các phó trưởng ban và 3 ủy viên là đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính;

Ban Chỉ đạo các Chương trình xây dựng NTM của tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, quản lý, điều hành việc thực hiện các nội dung của Chương trình NTM trên phạm vi địa bàn.

b) Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng NTM cấp tỉnh thành lập Văn phòng điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia NTM đặt tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Chương trình trên địa bàn. Nhân sự của Văn phòng điều phối gồm cán bộ do các sở, ngành liên quan cử đến và cán bộ chuyên trách của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chánh Văn phòng điều phối là Lãnh đạo Sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2.  Cấp huyện, thị xã (gọi chung là huyện):

a) Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng NTM cấp huyện do Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban; Phó Chủ tịch UBND huyện là Phó Trưởng ban. Thành viên gồm lãnh đạo các phòng, ban có liên quan của địa phương;

Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM của huyện có trách nhiệm chỉ đạo, quản lý, điều hành việc thực hiện các nội dung của Chương trình NTM trên phạm vi địa bàn.

b) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc Phòng Kinh tế) là cơ quan thường trực điều phối, giúp Ban Chỉ đạo huyện thực hiện Chương trình trên địa bàn.

- 3. Cấp xã: thành lập Ban Quản lý xây dựng NTM xã do UBND xã quyết định thành lập. Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban; Phó Chủ tịch UBND xã là Phó Trưởng ban. Thành viên là một số công chức xã, đại diện một số Ban, ngành, đoàn thể chính trị xã và trưởng thôn.

- Ban quản lý xây dựng NTM xã hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, trực thuộc UBND xã, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản và sử dụng con dấu của UBND xã trong hoạt động giao dịch với các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật

a) Ban quản lý xây dựng NTM xã có các nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau đây:

- - Ban quản lý xây dựng NTM xã là chủ đầu tư các dự án, nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. UBND tỉnh và UBND huyện có trách nhiệm hướng dẫn và tăng cường cán bộ chuyên môn giúp các Ban quản lý xây dựng NTM xã thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức xây dựng quy hoạch, đề án, kế hoạch tổng thể và kế hoạch đầu tư hàng năm xây dựng NTM của xã, lấy ý kiến các cộng đồng dân cư trong toàn xã và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức và tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia thực hiện, giám sát các hoạt động thực thi các dự án đầu tư trên địa bàn xã.

- Quản lý và triển khai thực hiện các dự án, nội dung bao gồm việc thực hiện các bước từ chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, nghiệm thu bàn giao và đưa dự án vào khai thác, sử dụng.

- Được ký các hợp đồng kinh tế với các đơn vị có tư cách pháp nhân, cộng đồng hoặc cá nhân cung cấp các hàng hóa, xây lắp và dịch vụ để thực hiện các công trình, dự án đầu tư.

- Trong trường hợp, đối với các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, đòi hỏi có trình độ chuyên môn mà Ban quản lý xây dựng NTM xã không đủ năng lực và không nhận làm chủ đầu tư, UBND xã có văn bản đề nghị UBND huyện giao cho một đơn vị có đủ năng lực làm chủ đầu tư và có sự tham gia của UBND xã.

- Điều 6. Thông tin, tuyên truyền

- 1. Ban chỉ đạo các cấp tổ chức tuyên truyền, học tập nghiên cứu các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng chuyên mục về xây dựng NTM trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương trong suốt quá trình thực hiện chương trình.

- 2. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư gắn với xây dựng NTM theo hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Điều 7. Khảo sát, đánh giá thực trạng nông thôn

- 1. Mục đích: Làm cơ sở cho việc xây dựng nội dung, kế hoạch thực hiện đề án nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia NTM.

- 2. Yêu cầu và tổ chức thực hiện:

- - Thành lập tổ khảo sát đánh giá: thành phần gồm đại diện Lãnh đạo UBND xã, cán bộ chuyên môn, đại diện một số thôn trong xã; Mỗi thôn thành lập nhóm khảo sát (khoảng 5-6 người) để hỗ trợ cho tổ khảo sát xã thực hiện nhiệm vụ khảo sát, đánh giá thực trạng tại thôn đó.

- - Tổ chức nghiên cứu các văn bản hướng dẫn về đánh giá thực trạng nông thôn, lập kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của Tổ khảo sát đánh giá.

- - Tiến hành đánh giá thực trạng: Tổ khảo sát phối hợp với các nhóm ở các thôn, bản tiến hành đo đạc, ước tính hoặc tính toán từng nội dung các tiêu chí.

- - Tổng hợp kết quả và xác định rõ thực trạng của xã so với yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia NTM như: có bao nhiêu tiêu chí đạt, mức đạt; những tiêu chí chưa đạt, mức đạt cụ thể của từng chỉ tiêu của tiêu chí...

- 3. Sản phẩm: Báo cáo thực trạng nông thôn của xã (nội dung, mẫu biểu tham khảo sổ tay hướng dẫn xây dựng NTM của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2010 và  sửa đổi, bổ sung - nếu có).

- Điều 8. Xây dựng quy hoạch nông thôn mới của xã

## 1. Quy hoạch nông thôn mới của xã phải đảm bảo 02 nội dung:

- a) Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngành nghề nông thôn và dịch vụ. Nội dụng này thực hiện theo Thông tư số 07/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- b) Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội-môi trường; phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có trên địa bàn xã. Nội dung này thực hiện theo Thông tư số 09/2010/TT-BXD ngày 04/8/2010 của Bộ Xây dựng.

- 2. Cơ chế quản lý, thanh quyết toán

- a) Ngân sách nhà nước hỗ trợ theo dự toán kinh phí được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tập trung ưu tiên thực hiện trong năm 2011.

- b) Việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí cho các nhiệm vụ dự án quy hoạch thực hiện theo Thông tư số 24/2008/TT-BTC ngày 14/3/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

- Điều 9. Lập, thẩm định và phê duyệt đề án nông thôn mới của xã

- 1. Đề án xây dựng NTM của xã phải thể hiện được các nội dung cơ bản sau:

- a) Căn cứ: Kết quả khảo sát đánh giá thực trạng nông thôn theo 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia NTM, Quy hoạch NTM của xã,...

- b) Mục tiêu đề án: đạt được các tiêu chí quốc gia của xã NTM.

- c) Danh mục các công trình, dự án nhằm đạt được từng tiêu chí quốc gia xã NTM.

- - Các công trình, dự án trong đề án phải nằm trong khuôn khổ các nội dung xây dựng NTM nêu trong Quyết định số 800/QĐ-TTg và thực hiện theo các Thông tư, văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành theo phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 800/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn cụ thể của địa phương.

- d) Tổng dự toán ngân sách thực hiện đề án, trong đó làm rõ nhu cầu vốn từ các nguồn cho từng công trình, dự án  theo quy định trong Quyết định số 800/QĐ-TTg.

- e) Kế hoạch tổng thể và lộ trình thực hiện đề án (xác định cho từng công trình, dự án và nhu cầu vốn theo từng nguồn):

- - Giai đoạn 2011- 2015, trong đó có chi tiết các hoạt động dự kiến cho năm 2011, các năm tiếp theo và ước tính nhu cầu vốn từ các nguồn.

- - Giai đoạn 2016-2020.

- Nội dung kế hoạch tổng thể và lộ trình thực hiện đề án phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng NTM xã được UBND huyện phê duyệt, có tính khả thi về kỹ thuật và có khả năng huy động nguồn lực đầu tư; được cộng đồng dân cư trong xã bàn bạc thống nhất với sự hướng dẫn của chính quyền địa phương.

- g) Các giải pháp thực hiện đề án: các giải pháp về vốn, về nguồn nhân lực, về kỹ thuật, về bảo vệ môi trường…

- 2. Việc xây dựng đề án (bao gồm  kế hoạch thực hiện đề án, trong đó cụ thể cho từng công trình, dự án)  được thực hiện theo phương pháp có người dân, cộng đồng và các đối tượng có liên quan khác tham gia. đóng góp ý kiến công khai, dân chủ.

- Quy trình lấy ý kiến của cộng đồng nhân dân như sau: Sau khi Ban quản lý xây dựng NTM xã dự thảo xong đề án (bao gồm cả danh mục các công trình, dự án và kế hoạch tổng thể thực hiện), bản dự thảo đề án được công bố công khai tại trụ sở UBND xã và được chuyển cho các Trưởng thôn, bản để chủ trì tổ chức họp với tất cả các hộ dân trong thôn, có sự tham gia của các đoàn thể xã hội để thảo luận lấy ý kiến đóng góp. Các ý kiến đóng góp của nhân dân được ghi thành biên bản và được chuyển tới Ban quản lý xây dựng NTM xã và Hội đồng nhân dân xã. Trong vòng 15 ngày sau khi bản dự thảo đề án được công bố công khai và sau khi đã họp lấy ý kiến nhân dân, Hội đồng nhân dân xã tổ chức cuộc họp nghe ý kiến đại diện các thôn bản, ý kiến giải trình, tiếp thu của Ban quản lý xây dựng NTM xã, trên cơ sở đó ban hành Nghị quyết thông qua đề án hoặc yêu cầu Ban quản lý xây dựng NTM xã chỉnh sửa một số nội dung cho phù hợp.

- 3. Sau khi hoàn chỉnh, trình Đề án xây dựng NTM của xã lên UBND huyện thẩm định và phê duyệt. (nội dung, mẫu biểu tham khảo sổ tay hướng dẫn xây dựng NTM của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2010 và  sửa đổi, bổ sung - nếu có).

- Điều 11. Dự án phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội

1. Mục tiêu của dự án: Đạt yêu cầu tiêu chí số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trong Bộ tiêu chí quốc gia NTM;

- 2. Đối tượng đầu tư: Công trình đầu tư tại xã, bao gồm việc làm mới, sửa chữa, cải tạo nâng cấp các công trình trên địa bàn xã để đạt chuẩn theo bộ tiêu chí quốc gia NTM.

3. Nội dung thực hiện

- Hoàn thiện đường giao thông đến trụ sở Uỷ ban nhân dân xã và hệ thống giao thông trên địa bàn xã.

- Cải tạo, xây mới hệ thống thủy lợi trên địa bàn xã.

- Hoàn thiện hệ thống các công trình đảm bảo cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn xã;

- Hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ nhu cầu về hoạt động văn hoá thể thao trên địa bàn xã;

- Hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ việc chuẩn hoá về y tế trên địa bàn xã;

- Hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ việc chuẩn hoá về giáo dục trên địa bàn xã;

- Hoàn chỉnh trụ sở xã và các công trình phụ trợ;

Các nội dung trên cần làm rõ: Thời gian, đối tượng, phạm vi thực hiện tiến độ và địa bàn triển khai; Cơ quan quản lý dự án, cơ quan thực hiện, cơ quan phối hợp; Các giải pháp lớn thực hiện dự án; nhu cầu tổng mức vốn và cơ cấu nguồn vốn; quy định về sử dụng, bảo trì các công trình.

4. Lập, thẩm định và phê duyệt dự án

Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã có trách nhiệm lập trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định của pháp luật.

- 5. Cấp quyết định đầu tư, chủ đầu tư:

- a) Cấp quyết định đầu tư

- - UBND huyện là cấp quyết định đầu tư, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật (KTKT) các công trình có mức vốn đầu tư trên 03 (ba) tỷ đồng có nguồn gốc từ ngân sách và các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao;

- - UBND xã là cấp quyết định đầu tư, phê duyệt báo cáo KTKT các công trình có mức vốn đầu tư đến 03 (ba) tỷ đồng có nguồn gốc từ ngân sách.

- b) Chủ đầu tư

- Chủ đầu tư các dự án xây dựng công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã như quy định tại tiết a mục 3, Điều 4 của Thông tư liên tịch này.

- 6. Căn cứ xác định mức hỗ trợ: Mức hỗ trợ của ngân sách trung ương được căn cứ vào tổng mức đầu tư hoặc dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt; khi lập phải đúng theo quy định của cấp thẩm quyền như: tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế, định mức, đơn giá của từng loại công trình.

- Khuyến khích người dân, cộng đồng tự nguyện hiến đất để xây dựng các hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn xã. Hạn chế việc sử dụng ngân sách nhà nước đền bù giải phóng mặt bằng để xây dựng các hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

- 7. Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo KTKT xây dựng công trình

- a) Lập báo cáo KTKT xây dựng công trình:

- - Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các xã, thôn, bản có thời gian thực hiện dưới 2 năm hoặc giá trị công trình đến 3 tỷ, chủ đầu tư tự lập báo cáo KTKT (trường hợp chủ đầu tư không đủ năng lực mới thuê đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân thực hiện). Nội dung báo cáo KTKT xây dựng công trình bao gồm: tên công trình, mục tiêu đầu tư, địa điểm xây dựng, quy mô kỹ thuật công trình, thời gian thi công, thời gian hoàn thành, nguồn vốn đầu tư và cơ chế huy động nguồn vốn kèm theo thiết kế, bản vẽ thi công và dự toán.

- - Đối với các công trình có giá trị trên 3 tỷ hoặc công trình có yêu cầu kỹ thuật cao mà chủ đầu tư không đủ năng lực để tự lập thì thuê đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân thực hiện việc lập báo cáo KTKT, thiết kế, bản vẽ thi công và dự toán. Việc lựa chọn tư vấn phải theo quy định hiện hành.

- - Kinh phí lập báo cáo KTKT được bố trí trong kế hoạch năm từ nguồn vốn ngân sách đầu tư cho công trình, dự án thuộc Chương trình.

- b) Thẩm định, phê duyệt báo cáo KTKT xây dựng công trình

- Người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định trước khi quyết định phê duyệt báo cáo KTKT dự án đầu tư.

+ Đối với dự án do huyện quyết định đầu tư, UBND huyện giao cơ quan chuyên môn tổ chức thẩm định báo cáo KTKT.

+ Đối với những công trình do UBND xã quyết định đầu tư: UBND xã tổ chức thẩm định báo cáo KTKT, các cơ quan chuyên môn của huyện có trách nhiệm hỗ trợ UBND xã trong quá trình thẩm định báo cáo KTKT.

- Thời gian thẩm định báo cáo KTKT dự án: Không quá 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các công trình thuộc đối tượng do UBND huyện quyết định đầu tư và không quá 07 ngày làm việc đối với các công trình do UBND xã quyết định đầu tư.

- Hồ sơ trình thẩm định và phê duyệt Báo cáo KTKT:

+ Tờ trình xin phê duyệt dự án của Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã gồm các nội dung: Tên dự án, chủ đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô và địa điểm xây dựng, tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư, phương án huy động vốn đầu tư, thời gian khởi công và hoàn thành, các nội dung khác (nếu thấy cần giải trình);

- + Báo cáo KTKT, thiết kế, bản vẽ thi công và dự toán.

- Trong quá trình chuẩn bị đầu tư chủ đầu tư, đơn vị tư vấn cần tiến hành lấy ý kiến tham gia của cộng đồng dân cư về báo cáo KTKT và thiết kế, bản vẽ thi công và dự toán các công trình cơ sở hạ tầng. Ý kiến tham gia của cộng đồng dân cư phải được tổng hợp ghi thành biên bản - là tài liệu bắt buộc trong hồ sơ trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và thiết kế, bản vẽ thi công và dự toán các công trình cơ sở hạ tầng.

- 8. Lựa chọn nhà thầu.

- a) Các hình thức lựa chọn: việc lựa chọn nhà thầu xây dựng cơ sở hạ tầng các xã thực hiện theo 3 hình thức:

- - Giao các cộng đồng dân cư thôn, bản, ấp (những người hưởng lợi trực tiếp từ chương trình) tự thực hiện xây dựng;

- - Lựa chọn nhóm thợ, cá nhân trong xã có đủ năng lực để xây dựng;

- - Lựa chọn nhà thầu thông qua hình thức đấu thầu (theo quy định hiện hành).

- Khuyến khích thực hiện hình thức giao cộng đồng dân cư hưởng lợi trực tiếp từ công trình, nhóm thợ, cá nhân trong xã có đủ năng lực thực hiện xây dựng.

- b) Cách thức lựa chọn: Chủ đầu tư phải thông báo công khai về việc tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu bằng một trong các phương tiện: đài truyền hình, đài truyền thanh huyện trước ít nhất 15 ngày phát hành hồ sơ yêu cầu. Riêng công trình giao cho cộng đồng thi công chỉ cần niêm yết thông báo công khai tại trụ sở UBND xã, nhà văn hoá thôn, chợ, họp dân và thông tin trên trạm truyền thanh của xã;

- Trường hợp có nhiều nhóm cộng đồng cùng đăng ký tham gia thì Chủ đầu tư tổ chức họp các nhóm đã đăng ký để công khai lựa chọn, dựa vào các tiêu chí giá cả, tiến độ và chất lượng để phê duyệt kết quả đấu thầu; nếu hết thời hạn thông báo (do Chủ đầu tư quy định) chỉ có 01 nhóm cộng đồng tham gia thì chủ đầu tư giao cho nhóm đó thực hiện. Trường hợp không có nhóm cộng đồng tham gia thì Chủ đầu tư  lựa chọn một nhà thầu phù hợp để đàm phán, ký hợp  đồng thực hiện.

- 9. Giám sát hoạt động xây dựng

- a) Tổ chức giám sát thi công công trình xây dựng bao gồm: chủ đầu tư, tư vấn giám sát, giám sát tác giả và ban giám sát cộng đồng. Chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực giám sát thi công. Trường hợp không có tổ chức tư vấn giám sát thi công theo quy định, tuỳ theo điều kiện cụ thể, Chủ đầu tư tổ chức thực hiện giám sát thi công và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

- b) Giám sát cộng đồng thực hiện theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 14/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế giám sát cộng đồng và Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-KH&ĐT-UBTƯMTTQVN-TC ngày 04/12/2006 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

- 10. Nghiệm thu, bàn giao, quản lý khai thác công trình

- a) Nghiệm thu công trình: chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu công trình hoàn thành, thành phần nghiệm thu gồm: Đại diện ban Quản lý xây dựng NTM của xã; Đại diện các đơn vị: tư vấn thiết kế, thi công xây dựng, tư vấn giám sát; Đại diện giám sát của chủ đầu tư, đại diện Ban giám sát của xã và đại diện tổ chức, cá nhân quản lý sử dụng công trình.

- b) Bàn giao quản lý, khai thác công trình

- Sau khi nghiệm thu, chủ đầu tư phải bàn giao công trình cho UBND xã để giao cho thôn bản, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm quản lý sử dụng, bảo trì và bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công trình cho UBND xã.

- Điều 12. Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn

- 1. Mục tiêu: đạt yêu cầu tiêu chí số 10, 12 trong Bộ tiêu chí quốc gia NTM.

- 2. Đối tượng hỗ trợ:

- a) Hộ bao gồm: Hộ gia đình và chủ trang trại trên địa bàn nông thôn

- b) Tổ chức bao gồm: Các hợp tác xã, Tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn nông thôn

- 3. Nội dung thực hiện

- Căn cứ vào quy hoạch xây dựng NTM và định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản và nhu cầu của người dân, các địa phương lựa chọn nội dung phù hợp, thiết thực có định hướng tới thị trường, có tính bền vững về thu nhập và an ninh lương thực; không nhất thiết phải đầu tư thực hiện tất cả các nội dung ở cùng một địa bàn để tập trung nguồn vốn, tránh dàn trải. Nội dung thực hiện cụ thể như sau:

- a) Hỗ trợ các hoạt động khuyến nông giúp các hộ và tổ chức tiếp cận các dịch vụ, ứng dụng kiến thức khoa học kỹ thuật, nâng cao nhận thức và áp dụng vào kế hoạch đã được xác định để phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn trên địa bàn xã.

- b) Hỗ trợ xây dựng và phổ biến nhân rộng mô hình sản xuất mới và ngành nghề nông thôn, bao gồm: Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản, phân bón, thức ăn, thuốc phòng trị bệnh, máy móc thiết bị, công cụ sản xuất, vật tư khác.

- c) Chính sách và mức hỗ trợ: áp dụng Điều 12, Điều 13, Điều 14 Nghị định 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông và các quy định hiện hành.

- 4. Qui trình lập, phê duyệt kế hoạch đầu tư

- a. Căn cứ vào Đề án xây dựng NTM xã, Ban quản lý xây dựng NTM xã phối hợp với trưởng thôn, bản tổ chức họp dân (họp thôn bản hoặc liên thôn bản) thông báo nội dung, đối tượng thụ hưởng, mức vốn hỗ trợ của Chương trình xây dựng NTM và các nguồn vốn được vay khác theo chính sách, vốn tự có của hộ và tổ chức (bằng tiền, vật tư, đất đai, lao động...), vốn huy động khác, thông tin thị trường, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của xã đã xác định để các hộ và tổ chức lựa chọn các sản phẩm nông lâm ngư và tiểu thủ công nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá và thu hút nhiều lao động địa phương.

- Ban quản lý dự án xây dựng NTM xã, trưởng thôn có trách nhiệm cùng hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã tổ chức họp, thảo luận, bàn bạc và xác định nội dung cần hỗ trợ đầu tư (chỉ nên chọn một đến hai nội dung để tập trung vốn đầu tư cho hiệu quả), báo cáo nội dung đã được xác định với chủ đầu tư (xã) để tổng hợp.

- b. Ban quản lý tiến hành lập kế hoạch thực hiện và dự toán chi tiết kèm theo của xã đã được xác định và kế hoạch hàng năm, 5 năm trình UBND huyện phê duyệt.

- c. UBND huyện tổng hợp kế hoạch hàng năm, kế hoạch hàng năm và 5 năm của các xã, thẩm định, phê duyệt và báo cáo UBND tỉnh.

- d. UBND tỉnh hàng năm, căn cứ nguồn vốn Trung ương giao và nguồn vốn địa phương, phân bổ vốn cho các huyện, xã.

- 5. Quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí: thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Điều 13. Dự án Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn

- 1. Mục tiêu của Dự án: đạt yêu cầu tiêu chí số 13 của Bộ tiêu chí quốc gia NTM, với mục tiêu cụ thể như sau:

- - Phát triển các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (tập trung vào các HTX, tổ hợp tác trong nông nghiệp), trang trại, liên kết kinh tế trong nông nghiệp nông thôn.

- - Nâng cao năng lực tổ chức, quản lý, hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp, tổ hợp tác trong nông nghiệp, chủ trang trại và hiệu quả các liên kết kinh tế giũa nông dân với các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác trong nông thôn.

- 2.  Nội dung thực hiện

- - Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về HTX, tổ hợp tác, trang trại, liên kết kinh tế trong nông nghiệp nông thôn.

- - Tăng cường năng lực quản lý nhà nước đối với HTX, tổ hợp tác, kinh tế trang trại trong nông nghiệp, nông thôn (xây dựng cơ sở dữ liệu, củng cố bộ máy quản lý nhà nước, ...).

- - Hỗ trợ thành lập mới HTX, tổ hợp tác; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ quản lý HTX, tổ hợp tác; xây dựng chương trình, tài liệu tập huấn và tập huấn giáo viên về HTX, tổ hợp tác, kinh tế trang trại.

- - Hỗ trợ mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động dịch vụ của HTX nông nghiệp.

- - Hỗ trợ xây dựng các mô hình tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh, mô hình liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ, chế biến nông sản. Mức hỗ trợ từ ngân sách: áp dụng theo Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông.

- - Hỗ trợ xây dựng mô hình HTX, tổ hợp tác, trang trại và liên kết kinh tế trong nông nghiệp.

- 3. Cơ quan quản lý dự án

- a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quản lý dự án trên phạm vi cả nước

- b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quản lý dự án trên phạm vi địa phương.

- 4. Qui trình lập, phê duyệt kế hoạch

- a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng chương trình, tài liệu tập huấn về HTX, tổ hợp tác, trang trại và tổ chức tập huấn giáo viên, cán bộ Chi Cục Phát triển nông thôn các tỉnh; tổ chức xây dựng các mô hình điểm về trang trại, tổ hợp tác, HTX, liên kết kinh tế trong nông nghiệp nông thôn đại diện cho các vùng và ngành hàng; tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu về HTX, tổ hợp tác và trang trại và các hoạt động tăng cường năng lực quản lý nhà nước khác.

- Kinh phí thực hiện các hoạt động trên bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp của ngân sách nhà nước. Việc sử dụng kinh phí thực hiện theo các quy định hiện hành của nhà nước.

- b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện tập huấn cho cán bộ các hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ trang trại của tỉnh; tổ chức xây dựng các mô hình trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên kết kinh tế trong nông nghiệp nông thôn; chỉ đạo các hoạt động hỗ trợ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên kết kinh tế trong nông nghiệp nông thôn và thực hiện các hoạt động tăng cường năng lực quản lý nhà nước tại địa phương.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng kế hoạch các hoạt động trình UBND tỉnh phê duyệt. Kinh phí thực hiện bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp của ngân sách nhà nước. Riêng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác và chủ trang trại thực hiện theo Thông tư số 66/2006/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về chế độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã.

- c) Đối với cấp xã, qui trình lập kế hoạch như sau:

- - Ban quản lý dự án xây dựng NTM xã có trách nhiệm thông báo nội dung, đối tượng thụ hưởng, mức vốn hỗ trợ của Chương trình để thảo luận, bàn bạc và xác định nội dung cần hỗ trợ đầu tư.

- - Hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn đề xuất kế hoạch, dự toán xin hỗ trợ gửi Ban Quản lý dự án xây dựng NTM xã để tổng hợp. Đối với các trang trại, hộ gia đình đề xuất hỗ trợ thông qua trưởng thôn, bản. Trưởng thôn, bản có trách nhiệm tập hợp và gửi Ban Quản lý dự án xây dựng NTM xã để tổng hợp.

- - Ban Quản lý xây dựng NTM xã tổng hợp kế hoạch chung của xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Điều 14. Dự án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xây dựng nông thôn mới.

1. Mục tiêu:

a) Nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành và thực thi của đội ngũ cán bộ xây dựng NTM ở Trung ương, tỉnh, thành phố (gọi tắt là cấp tỉnh), huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi tắt là cấp huyện), xã và thôn, bản đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM của Chương trình MTQG về xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020.

b) Mục tiêu cụ thể: Đến năm 2011 có 50% cán bộ xây dựng NTM các cấp được đào tạo, bồi dưỡng về xây dựng NTM. Từ năm 2015, có 100% cán bộ xây dựng NTM được đào tạo, bồi dưỡng về xây dựng NTM.

2. Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng

a) Cán bộ xây dựng NTM ở Trung ương, bao gồm: Cán bộ từ cấp Vụ, Cục trở xuống đang làm việc trong các Bộ, ngành có liên quan được giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung của Chương trình MTQG về xây dựng NTM, cán bộ Văn phòng Điều phối Chương trình;

b) Cán bộ xây dựng NTM ở cấp tỉnh bao gồm: cán bộ của các Sở, ngành có liên quan được giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung của Chương trình MTQG về xây dựng NTM, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của tỉnh, cán bộ Văn phòng Điều phối Chương trình ở cấp tỉnh;

c) Cán bộ xây dựng NTM ở cấp huyện, bao gồm: cán bộ của các phòng, ban có liên quan được giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung của Chương trình MTQG về xây dựng NTM, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của huyện;

d) Cán bộ xây dựng NTM ở cấp xã và thôn bản, bao gồm: thành viên Uỷ ban nhân dân xã; thành viên Ban Quản lý xây dựng NTM cấp xã; Trưởng thôn, bản; thành viên Ban giám sát cộng đồng.

- Nội dung đào tạo, bồi dưỡng cho từng đối tượng:

a) Cán bộ xây dựng NTM ở Trung ương và cấp tỉnh:

- Các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước về xây dựng NTM;

- Nội dung xây dựng NTM theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

- Chính sách và kinh nghiệm của một số quốc gia đã thành công về phát triển nông thôn;

- Nguyên tắc, phương pháp, cơ chế vận hành trong xây dựng NTM;

- Phương pháp chỉ đạo, điều hành, quản lý Chương trình MTQG về xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020 trên phạm vi cả nước và từng tỉnh;

- Tham quan các mô hình thực tiễn về phát triển nông thôn  trong và ngoài nước.

b) Cán bộ xây dựng NTM ở cấp huyện và xã:

- Các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước về xây dựng NTM;

- Nội dung xây dựng NTM theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

- Chính sách và kinh nghiệm của một số quốc gia đã thành công về phát triển nông thôn;

- Nguyên tắc, phương pháp, cơ chế vận hành trong xây dựng NTM (nguyên tắc chỉ đạo, cơ chế tài chính, nguyên tắc và cơ chế huy động nguồn lực, cơ chế quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp trong Chương trình MTQG về xây dựng NTM);

- Trình tự, nội dung các bước tiến hành xây dựng NTM ở cấp xã;

- Kỹ năng, phương pháp chỉ đạo xây dựng NTM;

- Phát triển kinh tế và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn;

- Quy chế dân chủ ở cơ sở và sự tham gia của cộng đồng trong việc tham gia thực hiện Chương trình xây dựng NTM: tổ chức họp dân, tổng hợp ý kiến, lập kế hoạch, giám sát đầu tư; cơ chế giám sát cộng đồng;

- Kỹ năng về tuyên truyền, vận động người dân và cộng đồng tham gia xây dựng NTM;

- Tham quan, nghiên cứu thực địa các mô hình xây dựng NTM trong nước.

- Thời gian, hình thức đào tạo, bồi dưỡng:

-  Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM ở trung ương và cấp tỉnh: thời gian cho một lớp từ 3-7 ngày phù hợp với từng loại đối tượng và nội dung lớp bồi dưỡng.

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ huyện xã, cán bộ thôn, bản và cán bộ hợp tác xã: thời gian cho một lớp từ 5-7 ngày. Riêng đối với Ban Quản lý xây dựng NTM xã nếu xét thấy cần thiết phải đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian đào tạo, bồi dưỡng cho một lớp không quá 15 ngày.

- 5. Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng

- Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp các Bộ, ngành liên quan và Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức biên soạn và xuất bản; tài liệu đặc thù của địa phương do Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo biên soạn, sử dụng thống nhất tại địa phương.

- 6. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng

- a) Căn cứ vào các vấn đề ưu tiên trong quá trình triển khai chương trình trong từng năm và từng giai đoạn thực hiện các cấp tiến hành đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực cán bộ từng cấp (xã, huyện, tỉnh), tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, nhu cầu vốn, lập kế hoạch đào tạo, báo cáo Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của tỉnh;

- b) Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM của tỉnh chủ trì tổ chức lập, phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm và dài hạn, trong đó phân cấp cụ thể trách nhiệm tổ chức thực hiện của Ban chỉ đạo cấp tỉnh và huyện.

- c) Căn cứ kế hoạch đào tạo hàng năm, Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng NTM của tỉnh, phối hợp với Sở Tài chính lập phương án phân bổ vốn cho các đơn vị, các huyện báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh quyết định trong dự toán ngân sách hàng năm bố trí cho Chương trình xây dựng NTM.

- d) Cơ quan thường trực Chương trình MTQG xây dựng NTM của tỉnh và sở, ban ngành liên quan chỉ quản lý phần kinh phí được phân bổ theo kế hoạch.

- UBND huyện trực tiếp quản lý tổ chức thực hiện phần kinh phí đào tạo thuộc kế hoạch vốn do UBND huyện được giao.

- e) Kinh phí thực hiện dự án bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp của ngân sách nhà nước, trong đó kinh phí đi tham quan, học tập trong và ngoài tỉnh tối đa không quá 20% tổng kinh phí kế hoạch vốn dự án đào tạo, tập huấn hàng năm.

- Việc sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của dự án thực hiện như sau:

- - Chi in ấn các loại tài liệu đào tạo thực hiện theo quy định hiện hành;

- - Chi biên soạn chương trình, giáo trình: Mức chi áp dụng theo qui định tại Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-LĐTBXH ngày 30/7/2010 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”

- - Chi trả thù lao cho giảng viên, chuyên gia nước ngoài (nếu có) theo mức quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách của nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

- - Chi hỗ trợ tiền ăn, ngủ, đi lại, văn phòng phẩm, nước uống và các khoản chi khác cho học viên, đại biểu trong thời gian đào tạo theo Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính.

- Căn cứ mức chi tại các hướng dẫn của trung ương, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện mức chi từng nội cho phù hợp với điều kiện của tỉnh.

- Điều 15. Kiểm tra, giám sát đánh giá và báo cáo kết quả

- 1. Kiểm tra, giám sát, đánh giá

- a) UBND tỉnh chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về chất lượng, tiến độ, hiệu quả chương trình trên địa bàn tỉnh. Căn cứ mục tiêu của Chương trình MTQG về xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 và điều kiện thực tế của tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo các huyện xây dựng các chỉ tiêu đạt được theo tiến độ từng năm, từng giai đoạn và kết thúc chương trình để làm cơ sở giám sát đánh giá kết quả chương trình trên địa bàn toàn tỉnh.

- b) UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, các huyện thường xuyên tổ chức kiểm tra thực hiện chương trình. Cơ quan thường trực Chương trình MTQG về xây dựng NTM tỉnh chủ trì đề xuất kế hoạch, nội dung kiểm tra, giúp UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả  đánh giá về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- c) UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, các đơn vị liên quan tạo điều kiện để HĐND các cấp địa phương, Mặt trận Tổ quốc và cơ quan đoàn thể xã hội các cấp, cộng đồng tham gia giám sát và phối hợp giám sát thực hiện Chương trình.

- d) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- - Chủ trì phối hợp các bộ, ngành liên quan đề xuất kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hàng năm, giữa kỳ và khi kết thúc Chương trình;

- - Phối hợp với Kiểm toán Nhà nước xây dựng kế hoạch kiểm toán thực hiện Chương trình hàng năm trình Chính phủ quyết định.

- 2. Chế độ báo cáo kết quả thực hiện

- a) Căn cứ chỉ số giám sát đánh giá kết quả thực hiện chương trình của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện thu thập báo cáo ở các cấp địa phương để tổng hợp báo cáo gửi Ban Chỉ đạo Trung ương. Ban Chỉ đạo Chương trình ở mỗi cấp địa phương phải có cán bộ chuyên trách về công tác báo cáo tổng hợp. Riêng số liệu giải ngân vốn, trước khi gửi báo cáo, yêu cầu các chủ đầu tư phải đối chiếu số liệu có xác nhận của Kho bạc Nhà nước (KBNN) tại nơi mở tài khoản.

- b) Báo cáo định kỳ hàng quý, năm thực hiện theo Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn qui định.

- c) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp gửi báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương theo kỳ 6 tháng và cả năm. 0﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

- Chương III

# CƠ CHẾ QUẢN LÝ CÁC NGUỒN VỐN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

- Điều 16. Nguồn vốn thực hiện

- 1. Chương trình xây dựng NTM được đầu tư bằng nhiều nguồn vốn:

- a) Vốn ngân sách (Trung ương và địa phương), bao gồm:

- - Vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu đang triển khai và sẽ tiếp tục triển khai trong những năm tiếp theo trên địa bàn;

- - Vốn bố trí trực tiếp cho chương trình để thực hiện các nội dung theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

- b) Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (nếu có): để đầu tư các dự án, chương trình theo Nghị quyết của Quốc hội;

- c) Nguồn vốn tín dụng, bao gồm: vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và vốn tín dụng thương mại;

- d) Vốn đầu tư của danh nghiệp;

- e) Các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân trong xã; vốn huy động từ cộng đồng (các khoản đóng góp tự nguyện và viện trợ không hoàn lại của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước);

- g) Các nguồn vốn hợp pháp khác.

- 2. Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình, dự án trên địa bàn thực hiện lồng ghép trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thực hiện theo các quy định tại các văn bản hướng dẫn thực hiện các chương trình này.

- 3. UBND tỉnh có trách nhiệm huy động nguồn lực của địa phương, của các đơn vị, tổ chức, các tầng lớp dân cư trong và ngoài tỉnh và lồng ghép các chương trình, dự án khác trên địa bàn để thực hiện.

- 4. Cơ chế huy động

a) Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia; các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn, bao gồm các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu đang triển khai trên địa bàn nông thôn và tiếp tục triển khai trong những năm tiếp theo và vốn ngân sách hỗ trợ trực tiếp của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới - bao gồm cả trái phiếu Chính phủ (nếu có);

b) Huy động tối đa nguồn lực của địa phương (tỉnh, huyện, xã) để tổ chức triển khai Chương trình. Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tăng tỷ lệ vốn thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn xã (sau khi đã trừ đi chi phí) để lại cho ngân sách xã, ít nhất 70% thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới, nhưng không vượt quá tổng mức vốn đầu tư theo Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Huy động vốn đầu tư của doanh nghiệp đối với các công trình có khả năng thu hồi vốn trực tiếp; doanh nghiệp được vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được ngân sách nhà nước hỗ trợ sau đầu tư và được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật;

d) Các khoản đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện của nhân dân trong xã cho từng dự án cụ thể, do Hội đồng nhân dân xã thông qua;

đ) Các khoản viện trợ không hoàn lại của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho các dự án đầu tư;

e) Các nguồn vốn tín dụng:

- Vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước được trung ương phân bổ cho các tỉnh, thành phố theo chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn và theo danh mục quy định tại Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ;

- Vốn tín dụng thương mại theo quy định tại Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn và Thông tư số 14/2010/TT-NHNN ngày 14/6/2010 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

g) Huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác.

- Điều 17. Cơ chế quản lý

- Việc quản lý các nguồn vốn được thực hiện như sau:

- 1. Các đối tượng mà ngân sách nhà nước hỗ trợ chiếm từ 50% vốn trở lên thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

- 2. Các đối tượng mà ngân sách nhà nước hỗ trợ vốn chiếm dưới 50% vốn thì việc thực hiện quản lý vốn do Ban Quản lý xây dựng NTM xã chịu trách nhiệm.

- 3. Nguyên tắc lồng ghép

- a) Tất cả các công trình, dự án được hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước triển khai trên địa bàn xã phải phù hợp với Bộ tiêu chí quốc gia về NTM ;

- b) Lồng ghép các nguồn vốn trên địa bàn để thực hiện một hoặc nhiều chương trình, dự án, chế độ, chính sách, nhiệm vụ chi.

- c) Việc lồng ghép các nguồn vốn được thực hiện từ khâu lập, phân bổ, giao dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá kết quả.

- d) Trong quá trình thực hiện lồng ghép các nguồn vốn phải đảm bảo nguyên tắc không làm thay đổi mục tiêu, tổng mức vốn đầu tư phát triển, tổng mức kinh phí sự nghiệp được giao.

- Điều 18. Sử dụng nguồn vốn đầu tư

- 1. Phân bổ nguồn vốn các dự án, chính sách

- a) Việc lập dự toán, phân bổ, quản lý vốn ngân sách thực hiện theo Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn;

- b) Nguyên tắc phân bổ:

- - Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ các tỉnh được căn cứ vào khả năng của ngân sách trung ương và phân bổ theo định mức số xã, mức độ khó khăn của các tỉnh và đồng thời các địa phương làm tốt. Căn cứ mức vốn ngân sách trung ương  hỗ trợ, các tỉnh phân bổ cho từng xã theo mức độ hoàn thành Bộ tiêu chí quốc gia NTM, không bình quân chia đều.

- - Đối với các địa phương tự cân đối được ngân sách, UBND tỉnh bố trí vốn để thực hiện đảm bảo không thấp hơn định mức vốn của ngân sách trung ương.

- 2. Sử dụng nguồn vốn Ngân sách trung ương

- a) Nguồn vốn ngân sách trung ương chỉ được sử dụng chi hỗ trợ cho đối tượng (dự án) theo quy định tại điểm 3 mục VI của Quyết định 800/QĐ-TTg và hướng dẫn của Thông tư này.

- b) Đối với vật liệu xây dựng, giống cây trồng, vật nuôi và những hàng hoá khác mua của dân để sử dụng vào các dự án của Chương trình MTQG về xây dựng NTM thì giá cả phải phù hợp mặt bằng chung của giá cả trên địa bàn cùng thời điểm; chứng từ để thanh toán là giấy biên nhận mua bán với các hộ dân, có xác nhận của trưởng thôn, bản nơi bán, được UBND xã xác nhận.

- c) Kinh phí hoạt động của cơ quan chỉ đạo chương trình các cấp địa phương được đảm bảo từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện. Đối với các tỉnh được nhận bổ sung cân đối từ NSTW được sử dụng kinh phí của Chương trình để hỗ trợ chi cho hoạt động Ban Chỉ đạo: Hoạt động kiểm tra, giám sát, tổ chức họp triển khai, sơ kết, tổng kết thực hiện chương trình, công tác phí cho cán bộ đi dự các hội nghị, tập huấn của tỉnh, huyện và trung ương, thiết bị văn phòng cho các hoạt động của Ban Chỉ đạo; mức hỗ trợ hàng năm không quá 1,0% tổng kinh phí NSTW hỗ trợ cho chương trình với mức tối thiểu mỗi tỉnh 200 triệu đồng/năm, tối đa 5.000 triệu đồng/năm. UBND tỉnh phân bổ cụ thể cho Ban Chỉ đạo của tỉnh và các cấp địa phương.

- d) Nguồn vốn đầu tư thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM từ ngân sách đều phải quản lý và thanh toán tập trung, thống nhất qua Kho bạc Nhà nước. Đối với các nguồn đóng góp bằng tiền mặt của dân, vật tư, tài trợ bằng hiện vật, lao động hoặc bằng công trình hoàn thành, căn cứ đơn giá hiện vật và giá trị ngày công lao động, cơ quan tài chính quy đổi ra đồng Việt Nam để làm lệnh thu ngân sách, đồng thời làm lệnh chi ngân sách gửi KBNN nơi giao dịch để hạch toán vào giá trị công trình, dự án và tổng hợp vào thu, chi Ngân sách Nhà nước.

- e) Căn cứ dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho ngân sách địa phương được cấp có thẩm quyền giao cho các tỉnh thuộc phạm vi chương trình; Bộ trưởng Bộ Tài chính chuyển vốn cho các địa phương theo quy định hiện hành.

- 3. Về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư:

- a) Quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án (công trình) do UBND xã làm chủ đầu tư: thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 75/2008/TT-BTC ngày 28/8/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn.

- b) Quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư: thực hiện theo Thông tư số 72/2010/TT-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế đặc thù về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư tại 11 xã thực hiện Đề án “Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá” và các văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có).

- c) Quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án (công trình) khác thực hiện theo các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ Tài chính.

- Chương IV

- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Điều 19. Trách nhiệm các Bộ, ngành liên quan

- Căn cứ nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ phân công tại Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 và Thông tư liên tịch này các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương có liên quan hướng dẫn, ban hành các định mức, quy chuẩn.v.v. làm căn cứ cho các địa phương xây dựng, phê duyệt Đề án trên địa bàn; chỉ đạo, kiểm tra giám sát, đôn đốc các địa phương thực hiện.

- Điều 20. Trách nhiệm của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- 1. Cụ thể hoá, hướng dẫn cho phù hợp với điều kiện đặc điểm của địa phương và chỉ đạo, kiểm tra giám sát, đôn đốc thực hiện.

- 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Cơ quan thường trực chương trình. Cơ quan thường trực Chương trình chủ trì phối hợp các Sở, ngành của tỉnh tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý Chương trình và có nhiệm vụ:

- a) Thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tỉnh, hướng dẫn các huyện lập kế hoạch hàng năm, tổng hợp kế hoạch vốn thực hiện từng năm trên địa bàn báo cáo UBND tỉnh;

- b) Tổng hợp kế hoạch vốn thực hiện các dự án thuộc Chương trình về xây dựng nông thôn mới của các huyện gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để thực hiện lồng ghép các nguồn vốn trên địa bàn;

- c) Trên cơ sở hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương; chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất UBND tỉnh ban hành hướng dẫn phù hợp với điều kiện ở địa phương;

- d) Thực hiện một số nội dung của dự án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xây dựng nông thôn mới khi được UBND tỉnh giao.

- e) Chủ trì giúp Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM của tỉnh tổ chức kiểm tra, theo dõi, đánh giá, tổng hợp báo cáo theo quy định của tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương;

- g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh phân công.

- Chương V

- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- Điều 22. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ....tháng...năm 2011.

- Trong quá trình thực hiện có những vấn đề vướng mắc, chưa phù hợp đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc phạm vi Chương trình MTQG về xây dựng NTM phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

| - KT. BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - THỨ TRƯỞNG | - KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH - THỨ TRƯỞNG | - KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THỨ TRƯỞNG |
| --- | --- | --- |
| - Cao Viết Sinh | - Nguyễn Hữu Chí | - Hồ Xuân Hùng |

- Nơi nhận:

- - Ban Bí thư TW, Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTCP;

- - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- - VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;

- - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- - Toà án nhân dân tối cao;

- - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước;

- - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- - Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Sở KHĐT, Sở Tư pháp,

- Sở NNPTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- - Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật-Bộ Tư pháp;

- - Công báo;

- - Website Chính phủ;

- - Lưu VT: BTC, BKH&ĐT, NN&PTNT.